Katowice, 14.09.2021 r.

**Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,**

**Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice**

zwana dalej Zamawiającym

**ZAPRASZA**

do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

**„Wykonanie podwórka w ramach projektu Plac na Glanc w Katowicach”**

1. **Informacje ogólne o projekcie:**

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu: „Partnerska Inicjatywa Miast – Plac na Glanc w Katowicach”, finansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrażanie rozwiązań wypracowanych w Miejskich Inicjatywach Działania w ramach pilotażowej edycji projektu *Partnerska Inicjatywa Miast – Miast uczące się.*

1. **Tryb udzielenia zamówienia:**

Zasada konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie wykonania podwórka, zgodnie z projektem architektonicznym. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie nawierzchni, a także montaż urządzeń małej architektury oraz wykonanie nasadzenia zieleni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia – projekt architektoniczny oraz projekt zieleni.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SWZ. Użyte w SWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wszelkie produkty lub usługi równoważne powinny posiadać cechy odpowiadające cechom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać cechy lepsze. Przez produkty lub usługi równoważne Zamawiający rozumie takie, które mają cechy techniczne, jakościowe lub funkcjonalne i użytkowe takie same jak te, które zawiera opis przedmiotu zamówienia lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienie takie należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami z którego w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.

1. CPV:

Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Dodatkowe kod CPV:

43327000-1 - Sprzęt z gotowych elementów

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1. Części zamówienia: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
2. **Miejsce i termin wykonania zamówienia:**
3. Miejsce wykonania zamówienia: Katowice, ul. Ludwika 1, 3, 5.
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2021 r. z możliwością przedłużenia terminu realizacji zgodnie z pkt 15 ppkt 2) lit. b) Zaproszenia.
5. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełniania tych warunków:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1. posiadają odpowiednie doświadczenie – tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej jedno zamówienie, w zakres którego wchodziła przebudowa, remont lub budowa przestrzeni zewnętrznej (placu, skweru, podwórka), w tym nasadzenia zieleni.
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia, złożone w niniejszym postępowaniu metodą – spełnia / nie spełnia.

Wykonawca, którego oferta nie spełnia łącznie powyższych warunków zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu z powodu niewykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, a oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w ppkt 2) powinno zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

1. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

1. aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji - jeżeli dotyczy,
2. wykaz doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie – np. referencjami,
3. oświadczenia (załączniki nr 4 - 5 do zaproszenia).
4. **Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:**
5. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności prawidłowego podatku VAT [jeżeli dotyczy]. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wówczas cena brutto oferty = cenie netto.
6. Zamawiający zastrzega, możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich innych (tj. z pominięciem oferty badanej) złożonych ofert spełniających warunki zapytania ofertowego. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
7. W ofercie należy wskazać cenę brutto za realizację całości zamówienia.
8. Na etapie oceny ofert Zamawiający bierze pod uwagę cenę brutto za realizację całości zamówienia.
9. Kwota podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Cena za realizację całości zamówienia podana przez wyłonionego Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie jej obowiązywania.
11. Zamawiający odrzuci oferty, których cena brutto będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
12. **Miejsce i termin złożenia przez wykonawcę oferty:**

Ofertę, według wyboru Wykonawcy należy przesłać do Zamawiającego na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Sekretariat (IV piętro) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@miasto-ogrodow.eu przez portal Baza Konkurencyjności zgodnie z instrukcją dostępną na stronie: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/> w terminie do dnia 22.09.2021 r. do godziny 15.00.

OFERTY ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Otwarcie ofert złożonych do ww. terminu nastąpi w dniu 22.09.2021 r. o godz. 15.15
w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

1. **Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą:** 30 dni.
2. **Osobą uprawnioną do kontaktów ze Wykonawcami jest:** Julia Kaźmierczak, e-mail: julia.kazmierczak@miasto-ogrodow.eu.
3. **Opis sposobu przygotowania oferty:**
4. **Ofertę stanowi formularz „Oferta” oraz kosztorysy w zakresie architektury oraz zieleni, stanowiące załączniki nr 7 oraz 8 do niniejszego Zaproszenia.**
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Kolejne oferty Wykonawcy, który złożył już ofertę w ramach niniejszego postępowania zostaną odrzucone.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną odrzucone.
7. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
8. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
do zaproszenia. Oferta musi być opatrzona datą i podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
9. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w miejscach wymaganych muszą być opatrzone datą i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
10. Zaleca się, aby każda strona oferty i załączników została ponumerowana i parafowana przez Wykonawcę.
11. Zaleca się, aby oferta i wszystkie załączniki były ze sobą spięte.
12. Kopie dokumentów Wykonawca musi potwierdzić za zgodność z oryginałem.
13. Oferty niekompletne (nie spełniające powyższych wymagań) nie będą rozpatrywane (zostaną przez Zamawiającego odrzucone).
14. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złożone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zostać opatrzona dopiskiem **„OFERTA** - **Wykonanie podwórka w ramach projektu Plac na Glanc”**
15. Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty we własnym zakresie.

Pkt 7) - 10) powyżej dotyczą sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej.

1. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium:
3. **cena za realizację zamówienia**  – 100 %
(100 punktów)

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

P(CI)= CMIN/CI x 100 %

P(CI) – liczba punktów za kryterium ceny,

CMIN – cena brutto najtańszej oferty,

CI – cena brutto oferty badanej.

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100% = 100 pkt).
2. Zamawiający udzieli zamówienia tym Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.
3. **Informacje o unieważnieniu postępowania, o wyborze oferty i formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:**
4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Zamawiający dokona wyboru ofert najpóźniej w terminie związania ofertą, o którym mowa w pkt 10 niniejszego zaproszenia (w przypadku dużej ilości ofert Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu dokonania wyboru) a informację o wyniku upubliczni w sposób, o którym mowa w Wytycznych, Rozdział 6.5.3 pkt. 11.
6. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym udzieli zamówienia o terminie
i miejscu zawarcia umowy telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
7. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w danej części, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą ilość punktów.
8. **Przewidywane zmiany umowy:**
9. Niedopuszczalne są zmiany zawartej umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,
z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przez Zamawiającego.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia
w zakresie:
11. Przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji niezawinionej przez Strony umowy. W takiej sytuacji Strony sporządzą pisemny protokół uzasadniający konieczność wprowadzenia takiej zmiany.
12. Zmiany w zakresie rozwiązań technicznych lub materiałowych, nie mających wpływu na jakość wykonania umowy, których wprowadzenie może obniżyć koszt realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi kosztorys proponowanej zmiany wraz z opisem zmian i ich uzasadnieniem. Wykonawca winien wskazać różnice cenowe w stosunku do pierwotnie wycenionych materiałów i rozwiązań.
W takiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone.
13. Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.
14. **Załączniki do zaproszenia:**
15. Wzór formularza oferty.
16. Opis przedmiotu zamówienia.
17. Wzór umowy.
18. Oświadczenie dot. konfliktu interesów.
19. Oświadczenie o braku powiązań.
20. Wykaz zrealizowanych zamówień.
21. Kosztorys – architektura
22. Kosztorys – zieleń.

**Załącznik nr 1 do zaproszenia**

**O F E R T A**

**Wykonanie podwórka w ramach projektu Plac na Glanc w Katowicach**

**Zamawiający:**

**Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,**

Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

**Wykonawca**:

**Imię i Nazwisko/Nazwa - zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej CEiDG:**

……………………….………………………………………………………………………………………….……………………………..

**PESEL** ………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej…**…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Dane kontaktowe:** tel. ………………………………., mail…………………………………………………………………….

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, Wykonawca oświadcza, że:

1. oferuje realizację zamówieniadotyczącego za cenę brutto w wysokości:

**……………………..… PLN** słownie: ……………………………………….…………………..….…………………….

2. podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto jest tak skalkulowana, że uwzględnia wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki, ubezpieczenia i inne opłaty, a w szczególności prawidłowy podatek VAT [jeżeli dotyczy]. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

3. Wykonawca zapoznał się z treścią zaproszenia oraz wzorem umowy i nie wnosi do treści tych dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nich zawarte;

4. w przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

5. składając ofertę Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonej ofercie oraz przyjmuje do wiadomości, że:

1. jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do realizacji zadań
w Projekcie, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w Projekcie zgodnie z wymaganiami Wytycznych, kontroli Projektu, a w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty zawarcia umowy,
2. jego dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom kontrolującym realizację Projektu jak również wykonawcom biorącym udział w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie procesie rekrutacji
i będzie skutkować odrzuceniem oferty,
4. ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;

6. Wykonawca do oferty załącza:

1. …………………………………………………
2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………..
4. ………………………………………………..
5. ………………………………………………..

 \*niepotrzebne skreślić

……………………………… …………………………………

 Miejscowość, data podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 3 do Zaproszenia**

**UMOWA (wzór)**

**nr** ………………...

zawarta w dniu …………………... 2021 r. w Katowicach pomiędzy:

**Katowice Miasto Ogrodów – Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek** z siedzibą w Katowicach (40-032), przy pl. Sejmu Śląskiego 2, wpisaną do rejestru instytucji kultury Miasta Katowice pod numerem RIK/K-ce/KMO-IK/17/20, REGON 385469690, NIP 9542812489, reprezentowaną przez:

Piotra Zaczkowskiego – Dyrektora

zwaną dalej **KMO**

oraz

**………………………..,** prowadzącą/prowadzącym działalność pod nazwą **…………………. ,** z siedzibą ……. (xx-xxx) przy ul. ………………., NIP ……………….,

zwanym dalej **Wykonawcą**

zwanych dalej łącznie Stronami.

*Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

*Projekt „Partnerska Inicjatywa Miast – Plac na Glanc w Katowicach”" oraz niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.*

§ 1 . [Przedmiot umowy]

1. KMO zleca Wykonawcy wykonanie prac adaptacyjnych w związku z przystosowaniem przestrzeni podwórka przy ul. Ludwika 1, 3, 5 w Katowicach do projektu „Plac na Glanc”, zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym Wykonawcy, które stanowią Załącznik 1 (Przedmiot umowy).
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymał całą dokumentację projektową i nie zgłasza do jej treści żadnych zastrzeżeń. Ponadto oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
3. Miejsce robót zostanie przekazane protokolarnie w dniu …. września 2021 r.
4. Strony ustalają termin zakończenia prac (skutecznego zgłoszenia do odbioru) na dzień 30.11.2021 r.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i zasoby umożliwiające mu wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami KMO.
6. KMO oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia na wykonywanie prac.

§ 2 . [Obowiązki Stron]

1. Wykonawca ma obowiązek:
* wykonania wszystkich prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wskazaniami projektantów KMO i przy zachowaniu najwyższej staranności;
* usunięcia wszelkich odpadów wytworzonych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy i dopełnienia wszelkich obowiązków z tym związanych;
* informowania KMO o wszelkich przeszkodach w wykonaniu przedmiotu umowy;
* wykonania przedmiotu przy pomocy własnych narzędzi i materiałów, posiadających stosowne certyfikaty, zezwolenia i dopuszczenia;
* przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz należytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót;
* prowadzenia prac z poszanowaniem mieszkańców nieruchomości, w sposób minimalizujący wszelkie utrudnienia wynikające z ich prowadzenia;
* współpracy z podmiotami wskazanymi przez KMO (dostawca urządzeń).
1. KMO ma obowiązek:
* przekazać Wykonawcy całą dokumentację najpóźniej w chwili zawarcia niniejszej umowy;
* zapewnić nadzór autorski ze strony projektanta;
* przekazać miejsce prowadzenia robót;
* dokonać odbioru wykonanych prac.
1. Prace wykonywane będą w obrębie czynnej nieruchomości, w związku z powyższym Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do ich należytego zabezpieczenia (wygrodzenie, oznakowanie) przed dostępem ze strony osób trzecich
2. Wykonawca przedstawi KMO do akceptacji materiały przeznaczone do wbudowania nie później niż na 3 dni przed ich zastosowaniem, załączając wszystkie niezbędne atesty, świadectwa i deklaracje. Jeżeli Wykonawca nie uzyska akceptacji do zastosowania materiału, wówczas zobowiązany będzie na żądanie KMO do jego demontażu i ponownego montażu materiału zaakceptowanego przez KMO na własny koszt.
3. Wykonawca może korzystać z usług podwykonawców, regulując wszelkie zobowiązania zaciągnięte wobec nich. Do zgłoszenia podwykonawców art. 647.1 kc stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji Umowy oraz udostępniania jej na każde żądanie KMO lub instytucji kontrolujących realizację projektu.
5. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli w zakresie czynności wynikających z niniejszej umowy (bez prawa do zmiany postanowień umowy):
* ze strony KMO – Mateusz Zegan,
* ze strony Wykonawcy – ...

§ 3 . [Odbiory robót, gwarancja, rękojmia]

1. Strony przewidują dokonanie wyłącznie odbioru końcowego.
2. Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość ich odbioru prac. KMO dokona odbioru prac w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną wykryte usterki w pracach Wykonawcy, wówczas czynności odbiorowe zostaną przerwane. Wykonawca niezwłocznie usunie usterki i ponownie zgłosi gotowość do odbioru prac.
4. Jeżeli usterki nie dadzą się usunąć, wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obniżone stosownie do charakteru i wyceny usterki.
5. Z czynności odbiorowych Strony sporządzą pisemny protokół.
6. Wykonawca udziela KMO rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres 12 (dwunastu) miesięcy licząc od dnia zakończenia odbioru końcowego.
7. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi ujawnią się wady przedmiotu umowy, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia przez KMO. Jeżeli charakter wady uniemożliwia jej usunięcie we wskazanym terminie, wówczas Strony ustalą termin jej usunięcia, uwzględniając niezbędny technologicznie czas niezbędny na jej usunięcie.

§ 4. [Wynagrodzenie]

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie …... (słownie: ……………….) złotych i zostanie powiększone o należy podatek VAT w wysokości 23% t.j. kwocie ………...(słownie: ……………….) złotych, co łącznie stanowi …………….. (słownie: ……………………...) złotych brutto. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik czynny podatku VAT.
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, niezmienny i obejmuje wszelkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3. Kosztorys ofertowy stanowi wyłącznie podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu rzeczowego prowadzonych robót (roboty dodatkowe). Wykonanie elementów w ilości innej niż przyjęta w projekcie i kosztorysie, za wyjątkiem przypadków wyraźnie w umowie przewidzianych, nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia.
4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury z 14 dniowym terminem płatności liczonym od dnia jej doręczenia do siedziby KMO.

§ 5 . [Odpowiedzialność Stron]

1. Jeżeli wykonanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron, Strony uzgodnią w odrębnym porozumieniu inny termin jego wykonania lub postanowią o rozwiązaniu niniejszej umowy. W takim wypadku każda ze Stron ponosi koszty we własnym zakresie.
2. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy strony sporządzą protokół inwentaryzacyjny, na podstawie którego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za prace już wykonane, ustalony w oparciu o stawki jednostkowe wynikające z kosztorysu.
3. Strony przewidują możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. warunki pogodowe) i nie dających się wcześniej przewidzieć, nie jest możliwe prowadzenie prac. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zdarzenia KMO w formie pisemnej niezwłocznie po jego ujawnieniu.
4. Wykonawca zapłaci KMO kary umowne:
* za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
* za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji – w wysokości 0,25% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia.

§ 6. [Dane osobowe]

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej "RODO" informuję że:
* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
* Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2 40-032 Katowice, lub e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej, wystawienia rachunku oraz dla celów ewidencyjnych, zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
* Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy.
* Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj. podmiotom przetwarzającym (obsługa informatyczna, hosting poczty e-mail).
1. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie miasto-ogrodow.eu w zakładce RODO.

§ 7. [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby KMO.
3. Niedopuszczalne są zmiany zawartej umowy, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przez KMO, tj:
* Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, w sytuacji niezawinionej przez Strony umowy. W takiej sytuacji Strony sporządzą pisemny protokół uzasadniający konieczność wprowadzenia takiej zmiany.
* Zmiana w zakresie rozwiązań technicznych lub materiałowych, nie mających wpływu na jakość wykonania umowy, których wprowadzenie może obniżyć koszt realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi kosztorys proponowanej zmiany wraz z opisem zmian i ich uzasadnieniem. Wykonawca winien wskazać różnice cenowe w stosunku do pierwotnie wycenionych materiałów i rozwiązań. W takiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone.
1. Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie KMO a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.

KMO WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UMOWY nr …………...

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI

1. Projekt zagospodarowania przestrzeni z wizualizacjami (16 stron)
2. Oferta Wykonawcy.

**Załącznik nr 4 do zaproszenia**

**WYKAZ DOŚWIADCZENIA**

**Zamawiający:**

**Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,**

Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

**Wykonawca:**

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Przedmiot zamówienia**(należy dokładnie opisać zakres, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) | **Data realizacji** (DD-MM-RRRR)  | **Podmiot zlecający**  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

…………………………………………………………

 Podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 5 do zaproszenia**

**OŚWIADCZENIE**

**Zamawiający:**

**Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,**

Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

**Wykonawca:**

Imię i Nazwisko/Nazwa - zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej CEiDG: ……………………….………………………………………………………………………………………….…………………………PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Dotyczy postępowania pod nazwą:**

**Wykonanie podwórka w ramach projektu Plac na Glanc w Katowicach**

Oświadczam, że:

**jestem/nie jestem\*** zatrudniona/-y w instytucji/instytucjach uczestniczącej/uczestniczących
w realizacji PO (tj. Instytucji Zarządzającej (IZ) PO lub Instytucji do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem IZ PO) na podstawie stosunku pracy.

W przypadku mojego zaangażowania w Projekt **będzie/nie będzie\*** zachodził konflikt interesów bądź podwójne finansowanie w przypadku zatrudnienia w Projekcie.

\*Niepotrzebne należy skreślić.

Data i miejsce…………………………………..

…………………………………………………………

 Podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 6 do zaproszenia**

**OŚWIADCZENIE**

**Zamawiający:**

**Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,**

Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

**Wykonawca:**

Imię i Nazwisko/Nazwa - zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej CEiDG: ……………………….………………………………………………………………………………………….…………………………PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Dotyczy postępowania pod nazwą:**

**Wykonanie podwórka w ramach projektu Plac na Glanc w Katowicach**

Oświadczam, że:

1. pomiędzy mną a Zamawiającym **występują/nie występują\*** powiązania kapitałowe bądź powiązania osobowe;
2. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
4. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data i miejsce…………………………………..

…………………………………………………………

 Podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 7 do Zaproszenia**

**Kosztorys – część architektoniczna**

**Zamawiający:**

**Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,**

Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

**Wykonawca:**

Imię i Nazwisko/Nazwa - zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej CEiDG: ……………………….………………………………………………………………………………………….…………………………PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Dotyczy postępowania pod nazwą:**

**Wykonanie podwórka w ramach projektu Plac na Glanc w Katowicach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RODZAJ PRAC | MATERIAŁY | ROBOCIZNA |
| I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1. Likwidacja balustrady biegnącej wzdłuż schodów |  |  |
| 2. Rozbiórka najniższego stopnia schodów betonowych |  |  |
| 3. Rozbiórka fragmentów chodnika, wyrównanie terenu, ukształtowanie spadków |  |  |
|  |  |  |
| II. NAWIERZCHNIE  |  |  |
| 1. Posadzka mineralno – żywiczna - 58m2  |  |  |
| 2. Zrębki drewniane – 29m2 |  |  |
| 3. Płyty betonowe – 25 sztuk | Płyty – Zapewnia Zamawiający |  |
| 4. Parking z tłucznia – 320m2 |  |  |
|  |  |  |
| III. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY |  |  |
| 1. Piaskownica |  |  |
| 2. Siedziska pojedyncze | Siedziska - Zapewnia Zamawiający |  |
| 3. Leżaki | Leżaki - Zapewnia Zamawiający |  |
| 4. Ławka okrągła | Zapewnia Zamawiający |  |
| 5. Element zabawowy - Urządzenie linowe - Figler Piramida Mini | Piramida - Zapewnia Zamawiający |  |
| 6. Balustrada |  |  |
| 7. Donice – 2 sztuki | Donice - Zapewnia Zamawiający |  |
| 8. Słupki - Komserwis Boston – 12 szt.  | Słupki - Zapewnia Zamawiający |  |

…………………………………………………………

 Podpis Wykonawcy